广州市自来水工程有限公司

分包商采购交易文件

采购项目名称：广州市自来水有限公司供水管网抢修、抢险工作管网抢修、抢险工作管道安装、交通疏导员、安全文明班组、抢修候值等劳务分包

采 购 人：广州市自来水工程有限公司

2021 年    10  月

一、竞价须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 广州市自来水有限公司供水管网抢修、抢险工作 |
| 2 | 建设地点 | 广州市 |
| 3 | 工程建设内容 | 广州市内DN400及以上市政供水管道及其附属阀门爆漏抢修工作、7条严管路的车行道全部供水管线爆漏抢修工作、水厂系统各单位红线范围内及原水管爆漏抢的管道安装、交通疏导员、安全文明班组、抢修候值等工作内容。 |
| 4 | 主要内容 | 管网抢修、抢险工作管道安装、交通疏导员、安全文明班组、抢修候值等劳务分包 |
| 5 | 工作内容 | 具体包括包括但不限于管道安装、爆漏抢修、交通疏导员、安全文明班组、抢修候值等工作内容。 |
| 6 | 分包方式 | 分包人对合同工程采用包养老险、包失业险、包医疗险、包意外险、包工伤医治及补偿、包伤亡赔偿及善后处理、包劳保用品、包计生险等（即分包人承担所派出人员与前述约定相关的全部经济和法律责任）的包工方式。 |
| 7 | 工期计划要求 | 每宗抢修任务按照承包人通知进场时间及时响应，严格按照承包人制定的方案及进度计划执行，不得延误。 |
| 8 | 质量要求 | 按相关技术性规范、标准验收合格。 |
| 9 | 施工安全 | 严格按照国家及地方施工安全有关规定进行施工，安全、文明施工合格，不允许发生安全事故，否则按本公司规定处罚并承担责任和损失。 |
| 10 | 文明施工 | 按照国家、广东省和广州市有关安全和文明施工管理规定组织施工，如因分包人原因导致受有关部门处罚或其他单位、个人投诉、索赔，其费用和工期延误概由分包人承担。 |
| 11 | 分包人要求 | 1、参与分包人必须具有独立法人资格。具备施工劳务资质，营业执照和施工企业安全生产许可证有效。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本采购项目 2、提供企业法定代表人证明及法人身份证复印件。 3、指定办理本次采购业务的联系人，并提供业务联系人授权委托书及其身份证复印件。 4、须能提供近三年内（2019年1月1日至今）2项相关业绩证明材料。 5、无诚信方面的不良记录，须提供相关证明文件（查询结果截图并加盖公章）。 6、本次采购不接受联合体参与报名，本项在合理报价范围内报价最低价的分包人为中选单位，报价次低价的分包人作为候选人与承包人签订备选合同，合同价按照最低价作为的中标价签订。 7、若出现两家或以上报价相同合理最低报价的单位，则通过现场抽签的形式选出一家中选单位和一家备选单位。 |
| 12 | 踏勘现场 | 自行到现场踏勘。 |
| 13 | 报价方式 | 本项目分包控制价为5840400元，分包人的响应文件报价不得超过分包控制价，且分包人报价的工程量清单中的综合单价不得高于控制价清单所对应的综合单价。 竞价分包人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响报价的其他要素，结合市场情况进行报价。 |
| 14 | 采购控制价 | - 见附件《模拟工程量清单及控制价》 - 若分包人报价低于控制价10%，则视为低于成本价报价，分包人需提供作出书面说明并提供相关证明材料。分包人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，将会认定该分包人以低于成本报价竞标，其报价文件应作废标处理。 |
| 16 | 报价文件份数 | 报价文件须用信封密闭封装并加盖骑缝公章，信封面须有采购项目名称、分包人名称、日期等；报价文件正本壹份，副本两份。正副本均应盖公章。 |
| 17 | 报价文件提交地点及截止时间 | 提交地点：广州市荔湾区和平新村中二街6号大院 截止时间：2021年10月25日 10时 00分 |
| 18 | 承包人联系人 | 有关疑问须在报价截止时间前书面提交承包人。 联系人：陈仲辉 15918449552 |

注意事项：

- 人员进场要求：由于抢修项目存在迫切性、响应程度较高、不可预见性等特点，为确保抢修工作能顺利完成，中选单位需在收到中标通知书之日起3个自然日内，将人员（人员配备表）调动至承包人指定地点备勤，如无承包人认可，不得擅自调动或调离。如中选单位强行调动或调离，则视为中选单位违约，承包人有权向中选单位索赔投标报价或合同价的50%作为违约金。

2、分包人应按承包人提供的模拟清单中列出的项目和工程量填报单价，分包人在报价书中填报的总价应与其单价汇总计算出来的价格相一致，如不一致，以价格较低者为准。

3、分包人依据承包人提供的资料自行考虑风险因素并计算报价文件，如分包人在模拟清单中出现漏项或数量错误的，由此引起的价格变化均不作调整。分包人所编制的单价、价款除另有约定外在合同实施期间将不因风险因素而变动。

4、签订合同后，如中选人实施过程中没有按规定和标准执行的，承包人有权将该项工作交于其他分包商进行，同时承包人有权根据报价清单和合同中处罚条款对合同总价予以扣减。

人员配备表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工人员 | 人 | 8 |  |
| 2 | 材料员 | 人 | 2 |  |
| 3 | 发电机工 | 人 | 2 |  |
| 4 | 电工 | 人 | 2 |  |
| 5 | 风电铆组 | 人 | 4 |  |
| 6 | 辅助工 | 人 | 10 |  |
| 7 | 机械操作工 | 人 | 2 |  |
| 8 | 司机 | 人 | 4 |  |
| 9 | 交通指挥工 | 人 | 12 |  |
| 10 | 候值人员 | 人 | 16 |  |

二、采购项目

1、项目名称：广州市自来水有限公司供水管网抢修、抢险工作管道安装、交通疏导员、安全文明班组、抢修候值等劳务分包

- 项目地址：广州市

- 采购内容

（1）详见“附件1：模拟工程量清单（含最高控制价）”，需求清单中的货物数量为暂定数量，实际货物需求量以承包人订货清单为准。

（2）分包人对合同工程采用包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包施工管理及人工费上涨下降风险等一切其他费用的分包方式。本项目若需达到24小吋开工，分包人保证足够人力在合同工期内完成承包人的施工任务，否则分包人视为违约。

三、质量及验收要求

1.质量标准：符合国家相关质量标准，确保工程质量通过项目质检部门和政府质检部门的质量验收。

2.中选人应配合承包人、监理单位、业主单位对中选人所用的原材料进行随机抽查检测，若检测合格，检测费用由承包人负责，若检测不合格，所产生的检测费用及复检费用由中选人负责，复检仍不合格的承包人有权退货处理，中选人须承担由此造成的一切损失。

3.中选人提交符合归档要求的验收资料，工程符合交付条件时，中选人不得以合同款尚未结算或合同款结算未完成为理由拒绝交付相关验收资料。

四、报价单位及报价要求

1、报价单位必须满足“竞价须知表”第11项资格要求。

2、各项各清单报价单价须在对应型号最高控制价单价内。

3、报价文件要在规定时间内准时送达，迟到者将作废处理，逾期未提交报价文件的视为自动放弃报价。

4、报价文件的封口必须加盖公章密封，否则作废处理。

5、报价须包含人工费、材料费、运输费、装卸费、机械费、管理费、利润、税金及风险因素等所有费用。

五、报价文件组成

1、报价书，含报价封面、报价清单一览表。

2、声明及承诺书

3、充分了解现场条件承诺书

4、报价单位相关资质材料。包括营业执照、法人代表证明及身份证、代理人员授权文件及及身份证、资质文件等。

有关说明：1.竞价响应文件必须按格式要求每页加盖报价单位公章及骑缝章。2.报价单位应考虑自身实力报价。

六、竞价评选办法

1、按“竞价须知表”第11项审核供应商的资格。

2、若低于控制价则视为不合理报价，不予接受。在浮动范围内取最低浮动单价为中选单位。若出现相同低价并列第一的情况，以摇珠方式确定中选单位。

### 3、若分包人报价低于控制价10%，则视为低于成本价报价，分包人需提供作出书面说明并提供相关证明材料。分包人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，将会认定该分包人以低于成本报价竞标，其报价文件应作废标处理。

### 4、参与本项目的路面修复专业分包，管道安装、交通疏导员、安全文明班组、抢修候值等劳务分包，土石方工程及沟槽支护专业分包，不能为同一中标单位，若2个项目最低价均为同一分包人，该分包人有优先选择中标项目的权利，另一项目则由第二名低价单位中标。

5、本项在合理报价范围内报价最低价的分包人为中选单位，报价次低价的分包人作为候选人与承包人签订备选合同，合同价按照最低价作为的中标价签订。

### 6、若出现两家或以上报价相同合理最低报价的单位，则通过现场抽签的形式选出一家中选单位和一家备选单位。

七、合同签订及有关内容

1、确定中选单位后，承包人应与中选单位签订单价合同，合同模拟清单价格按照中选单位的报价签订，合同清单工程量暂定以附件1中的量来签订，实际完成工程量×单价进行结算，承包人和中选单位不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、承包人应按公司相关规定，优先使用公司印发的合同标准文本，特殊情况下，可采用其他合适的合同文本。

附件：1.模拟工程量清单及控制价

2.报价书

3.声明及承诺书

4.充分了解现场条件承诺书

5.合同文本

附件1

模拟工程量清单及控制价

| 序号 | 工种 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 含税合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、施工人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊工 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 2000 | 410 | 820000 |
| 2 | 水泵工 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 200 | 370 | 74000 |
| 3 | 电工 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 1800 | 390 | 702000 |
| 4 | 发电机工 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 1000 | 370 | 370000 |
| 5 | 装管工 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 2000 | 370 | 740000 |
| 6 | 普工 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 3000 | 300 | 900000 |
| 7 | 交通疏解员 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 | 工日 | 2000 | 335 | 670000 |
| 8 | 安全文明班组 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 | 人/月 | 120 | 10685 | 1282200 |
| 二、候值人员 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 焊工（候值） | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 200 | 315 | 63000 |
| 10 | 水泵工（候值） | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 20 | 285 | 5700 |
| 11 | 电工（候值） | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 200 | 290 | 58000 |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 含税合计（元） |
| 12 | 发电机工（候值） | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 100 | 285 | 28500 |
| 13 | 装管工（候值） | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 200 | 290 | 58000 |
| 14 | 普工（候值） | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 300 | 230 | 69000 |
| 合 计（含税） |  |  |  |  |  | 5840400 |

备注：1、本表数量为暂定数量，具体数量以实际发生且经双方共同书面确认为准。

附件2

# 报价书

项目名称：广州市自来水有限公司供水管网抢修、抢险工作管道安装、交通疏导员、安全文明班组、抢修候值等劳务分包

总报价：¥	元

### （大写：                  ）

报价单位：	（盖章）

法定代表人或委托代理人：	（签字或盖章）

报价日期：	2021年	月	日

报价清单一览表

| 序号 | 工种 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 含税合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、施工人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊工 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 2000 |  |  |
| 2 | 水泵工 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 200 |  |  |
| 3 | 电工 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 1800 |  |  |
| 4 | 发电机工 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 1000 |  |  |
| 5 | 装管工 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 2000 |  |  |
| 6 | 普工 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 3000 |  |  |
| 7 | 交通疏解员 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 | 工日 | 2000 |  |  |
| 8 | 安全文明班组 | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 | 人/月 | 120 |  |  |
| 二、候值人员 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 焊工（候值） | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 200 |  |  |
| 10 | 水泵工（候值） | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 20 |  |  |
| 11 | 电工（候值） | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 200 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 含税合计（元） |
| 12 | 发电机工（候值） | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 100 |  |  |
| 13 | 装管工（候值） | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 200 |  |  |
| 14 | 普工（候值） | 1.以现场承包人签认的实际发生数量 2.含完成工作时所需小型机具及辅材 | 工日 | 300 |  |  |
| 合 计（含税） |  |  |  |  |  |  |

附件3

# 声明及承诺书

我方声明及承诺如下：

1.我方同意并接受竞价文件的各项要求，遵守采购交易文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.报价有效期为递交报价文件之日起六十天，若确定为中选单位，报价有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部采购交易文件及其附件，完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向采购方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的竞价评审结果。

### 7.我方承诺收到中标通知书之日起3个自然日内，将我方人员（详见人员配备表）调动至承包人指定地点备勤，无广州市自来水工程有限公司批准，绝不调动或调离，并及时响应承包人施工进场的要求，否则向广州市自来水工程有限公司支付投标报价或合同价的50%作为违约金。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签名)：

日  期：     年   月    日

附件4

# 充分了解现场条件承诺书

广州市自来水工程有限公司：

我方已按竞价须知的要求完成了踏勘现场的工作，并已充分了解中选以后在管理服务过程中所必须进行施工及服务的所有工作。我方理解贵司向我方提供的有关现场的数据和资料，是贵司现有的能被我方利用的资料。贵司已向我方说明：

1.本工程须确保达到当地建筑工程安全生产文明施工工地的标准。

2.因场地条件不足可能引致我方的施工及服务管理难度增加等影响。

3.因工地周边的当地条件可能导致我方增加必要临时措施以保证配合贵公司治安维稳工作的影响。

我方已充分考虑上述有关条件的影响，并已综合考虑在所填报的综合单价内。我方承诺不会因任何现场条件的阻碍而向贵司索赔任何费用，并保证不因任何现场条件的阻碍而影响报价承诺及服务期限。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签名)：

日  期：     年   月    日

附件5

- 广州市自来水有限公司供水管网抢修、抢险工作管道安装、交通疏导员、安全文明班组、抢修候值等劳务分包

劳务分包合同

承包人：广州市自来水工程有限公司

分包人：

工程编号：

签订日期：2021年    月    日

目录

第一部分 协议书

- 1、工程名称 ………………………………………………………………………5

2、工程地点 ………………………………………………………………………5

- 3、工程概况 ………………………………………………………………………5

4、分包范围 ………………………………………………………………………5

- 5、合同总价款计算规则及构成方式………………………………………………5

6、合同工期 ………………………………………………………………………6

- 7、质量标准 ………………………………………………………………………6

8、合同价款的支付及结算方式………………………………………………… 6

9、安全生产方面的违约责任……………………………………………………8

- 10、工程质量要求…………………………………………………………………10

- 11、禁止转包或再分包……………………………………………………………10

- 12、合同争议………………………………………………………………………10

- 13、施工现场相关规定……………………………………………………………10

- 14、保密义务………………………………………………………………………10

15、补充条款………………………………………………………………………10

16、合同文件及解释顺序…………………………………………………………12

- 17、合同生效………………………………………………………………………12

第二部分 通用条款

- 1、承包人 …………………………………………………………………………15

2、分包人 …………………………………………………………………………15

- 3、工期延误 ………………………………………………………………………16

4、误期赔偿 ………………………………………………………………………16

- 5、不可抗力 ………………………………………………………………………17

6、送达 ……………………………………………………………………………17

- 7、事故处理 ………………………………………………………………………17

8、工程变更 ………………………………………………………………………18

- 9、合同总价款计算规则及构成方式 ……………………………………………18

10、合同总价款的支付与结算方式………………………………………………18

- 11、安全事故责任…………………………………………………………………18

- 12、违约责任………………………………………………………………………18

13、合同争议………………………………………………………………………19

- 14、合同解除 …………………………………………………………………… 19

- 15、合同终止 ………………………………………………………………………20

- 16、合同备案 ………………………………………………………………………20

- 17、补充条款 ………………………………………………………………………20

- 18、广州市建设工程承发包廉洁协议……………………………………………21

- 19、工程项目安全生产、文明施工和环境保护管理协议书……………………23

- 20、分包农民工工资委托总包代发协议书………………………………………29

劳务分包合同

(第一、专用部分)

第一部分  协议书

承包人：广州市自来水工程有限公司

分包人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1.工程名称：广州市自来水有限公司供水管网抢修、抢险工作管道安装、交通疏导员、安全文明班组、抢修候值等劳务分包

2.工程地点：广州市

3.工程概况：对广州市内DN400及以上市政供水管道及其附属阀门爆漏抢修工作、7条严管路的车行道全部供水管线爆漏抢修工作、水厂系统各单位红线范围内及原水管爆漏抢修工作及节假日候值。

- 分包范围：分包人派出承包人指定数量的工人，集中在承包人指定的集合地点，并按照承包人管理员工作的签发指令，具体执行各项工作任务。分包人对所派出人员采用包养老险、包失业险、包医疗险、包意外险、包工伤医治及补偿、包伤亡赔偿及善后处理、包劳保用品、包计生险等（即分包人承担所派出人员与前述约定相关的全部经济和法律责任）的包工方式。其中甲供或承包人提供的主材为永久管道的管材、管件（不含螺栓、螺母、垫圈、密封垫片等）、阀门（不含螺栓、螺母、垫圈、密封垫片等）、抢修器；辅材、小型机械均为分包人自购并承担费用。包括但不限于人工配合管道安装、爆漏抢修、土石方工程及沟槽支护劳务部分工作、交通疏导员、安全文明班组、抢修候值等。若侯值人员安排处于国家法定节假日，则候值工日单价可按法定节假日加班规定进行调整（详见合同清单）。

以上工作任务仅为暂定，承包人有权根据分包人机械设备能力、施工进度、施工质量、施工安全、履约能力、现场管理能力等做出调整，分包人必须无条件服从。

5.合同总价款计算规则及构成方式

5.1合同价款总额（暂定）：含税价：        元（大写：人民币：

5.2 本工程的合同总价款采用下列第 （4） 种方式计算：

（1）固定劳务报酬；

（2）约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算；

（3）约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量；

（4）双方约定的其他情形:结算方式以《工程量及费用清单》所列项目的单价和承包人书面签认计量合格实际工程数量为准。

5.3采用固定劳务报酬的，除有另作约定外，不作调整。

5.4采用按确定的工时计算劳务报酬的，由分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。

5.5采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由分包人按每月将完成的工程量报承包人，由承包人确认。对分包人未经承包人认可，超出设计图纸范围和分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。

5.6 清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价，包含了除合同约定由承包人提供的主材和机械外分包人完成合同规定工程劳务内容而发生的劳务费，夜间施工增加费、辅材费（约定未包含在合同单价内的甲供料除外）、小型机具费、配合检验试验费、质检（或自检）费、安装费、水电及配套设施费、缺陷修复费、施工现场安全费、环保费、工地看守费、材料看守费、道路看守费、场内材料转运费、工程照管费、材料机具装卸保管转运费、其他直接费、临时设施费、现场经费、措施费、间接费、利润等完成该项目的所有费用和可能发生的包括雨季、干旱、高温，地亩、拆迁、停电、停水、临时待料、施工配合、二次或多次材料及设备转运、人工费涨价、水电费涨价、因测量复核而临时停工、因工程承包人、监理工程师、发包人、国家及地方有关部门检查而临时停工，采用新标准等而增加的风险以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

6、合同工期

开工日期：2021年  /  月  /  日

竣工日期：2022年  /  月  /  日

总日历天数为：     /   天。合同服务期为一年，具体开工日期以承包人通知的开工日期为准，具体服务期结束时间以承包人书面通知为准。分包人必须在约定的工期内完成合同内容，分包人的实际施工进度不能满足承包人的施工计划时，承包人有权调整其施工范围。

7、质量标准：

本工程应当达到质量评定合格等级。未达到此标准，由分包人在承包人要求的期限内补建或返修，直至符合要求为止，并按最后验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用及损失赔偿由分包人承担，且工期不予顺延。

8、合同价款的支付及结算方式

8.1劳务进度款按实际工程进度支付，进度款金额为审批完成的劳务作业量所对应劳务费用的50 %。分包人将实际完成劳务作业量、图纸等依据和对应的劳务费用以书面形式报送承包人，承包人收到书面资料后审核确认分包人提交的劳务作业量和对应劳务费用。承包人自收到分包人提交的结算资料后，承包人按实际完成的合格工程数量为准，书面答复分包人。

8.2合同价款的支付，以承包人根据审核分包人的施工进度完成情况的方式办理。承包人书面答复或视为同意劳务进度款之日起7个工作日内支付。

8.3双方约定其他支付及结算方式：

8.3.1凡属承包范围外增加的项目要求分包人施工或合同范围内需要现场签证确定工程量部分（指图纸不能直接计算工程量），必须办理现场签证，单价按原清单单价计量，如增加项目在原清单无相同或类似单价，则按双方协商：

（1）由承包人施工主管组织办理现场内、外签证，签证必须由承包人施工员、施工主管、预算员、项目经理现场核实、签证。

（2）签证单要规范，文字要表达清楚，附简图；有参加人签名日期。

（3）签证单作为结算依据，其它无效。

（4）分包人必须遵循以上签证程序办理签证，不符合上述要求的签证单或未办理签证，均不予结算。

8.3.2 变更新增项目必须待业主批复后再给予计量或者施工过程中暂计一定的比例，最终结算数量以业主批复且进入承包人验工计价后的工程量为准。

8.4如分包人未如期支付工人工资、法定社会保险费用，造成工人的投诉、停工、或其他影响施工等纠纷，承包人有权从未结算劳务款中代分包人支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金后，剩余的劳务款再向分包人支付。

8.5承包人按本条款规定划入分包人账户或采用转账支票形式支付劳务分包款，分包方收取劳务分包款时使用的发票专用章： （盖章）     ；开户银行：              ；帐户帐号：               。承包方支付分包方劳务分包款的账户名，必须与本合同、开具发票付款单位名一致，分包方收取承包方劳务分包款的账户名，必须与本合同、开具发票收款单位名一致。

8.6本合同执行过程中，如遇国家税收政策发生变化，乙方（分包人）应按照税收法律法规的规定承担纳税义务。分包人在申请工程款时，应按 第③种方式向承包人开具增值税发票。

①本分包项目采取一般计税方法计税，按国家法定税率，分包人提供增值税专用发票，（适用乙方为一般纳税人的建筑劳务公司）。

② 本分包项目采取一般计税方法计税，乙方提供主管税务机关代开增值税专用发票，增值税征收率为3%（适用乙方为小规模纳税人的建筑劳务公司）。

③本分包项目采取简易计税方法计税，乙方提供增值税普通发票。

④本分包项目采用简易计税方法，乙方提供增值税专用发票，税率为3%（适用于乙方为一般纳税人的建筑劳务公司）。

8.7承包人的增值税开票信息

单位名称：广州市自来水工程有限公司

纳税人识别号：91440101190437587Y

地址：广州市越秀区大沙头路3号

电话：020-83810054

开户行： 中国建设银行广州市长堤支行

账号：  44001420201050097682

发票的备注栏：

项目名称：广州市自来水有限公司供水管网抢修、抢险工作管道安装、交通疏导员、安全文明班组、抢修候值等劳务分包

项目地址：广州市

9、安全生产方面的违约责任：

9.1双方应严格按照合同履约。任何一方擅自解除合同，应承担因违约而造成对方的经济损失。

9.2如分包人提供给承包人的增值税专用发票不能办理增值税进项税额认证抵扣，分包人应重新开具合规、有效的增值税专用发票，若分包人不能重新开具，承包人有权拒付劳务分包款，并由分包人承担由此产生的相关经济及法律责任。

9.3对收到的分包人合规、有效发票，承包人办理了进项税认证、抵扣，但由于分包人欠缴增值税等原因，被税务机关裁定不能抵扣，并做进项税额转出的，分包人应承担等额进项税转出应补缴增值税及滞纳金和罚款的经济责任和法律责任。分包人因违约产生的违约金，承包人可直接从工程款中予以扣减。

9.4分包人不安文明施工要求和规定进行施工，在承包人发出整改通知6小时内不按要求进行整改，承包人自行安排整改，所发生的一费用由分包人承担，并按以下标准进行扣罚：

1）施工100%围蔽，土地砂土100%覆盖，拆除工程100%洒水，出工地的车辆100%冲净车轮车身，未按上述要求执行，第一次罚款5000元。第二次罚款10000元，第三次罚款30000元，第四次直接清退。

2）现场没按政府相关部门、水投集团、公司及项目部要求进行规范围蔽，第一次罚款10000元。第二次罚款20000元，第三次清退离场。

3）照明灯光、护板、护栏、水码、警告信号标志损坏，水码安放后未按标准注满水，第一次罚款3000元，第二次罚款10000元，第三次罚款20000元，第四次直接清退。

4）土地砂土覆盖不符合要求，防尘、降尘措施落实不到位，第一次罚款2000元，第二次罚款5000元，第三次罚款10000元，第四次直接清退。

5）夜间施工须严格遵守夜间文明施工的噪音标准，违规者第一次罚款2000元，第二次罚款5000元，第三次罚款10000元，第四次20000元，第五次直接清退。

6）工地的污水及洗车槽污水等须按要求进行处理，不处理或处理不符合要求，第一次罚款10000元。第二次罚款20000元，第三次清退离场。

7）余泥垃圾须按相关法规要求选择合法的余泥渣土运输单位及排放点，不得随意倾倒。违规操作，第一次罚款20000元。第二次罚款50000元，第三次清退离场。

8）严格执行管线交底保护相关要求，施工中如发现其他管线的有异常或其他差异，应同相关单位落实后，再施工。发现不上报者，施工破坏管线者，第一次罚款10000元。第二次罚款20000元，第三次清退离场。

9）班组负责人、安全管理人员等关键人员擅自离岗，第一次罚款2000元，第二次罚款5000元，第三次罚款10000元，第四次直接清退。

10）现场材料设备规范堆放。材料设备堆放违反安全法规、标准及规范相关要求的，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次罚款30000元，第四次直接清退。

11）对安全责任事故隐瞒不报、故意破坏事故现场、拒绝、阻碍、干涉事故调查、打击报复、嫁祸他人的，罚款50000元，第二次直接清退。

12）阻挠安全生产监督检查，或对已发现的重大事故隐患不采取措施的，第一次罚款10000元。第二次罚款20000元，第三次清退离场。

13）储存、使用易燃易爆和有毒危险物品，未采取可靠安全措施的，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次罚款30000元，第四次直接清退。

14）对已投入使用的重大安全设备、设施未经取得专业资质机构的检测合格的，以及其他安全防护设备、设施未经检查、验收或验收不合格，投入使用的，第一次罚款10000元。第二次罚款30000元，第三次清退离场。

15）未按规定架设、安装和使用施工机具、临时用电、安全防护设施及安全防护用品的，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次罚款30000元，第四次直接清退。

16）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，上岗作业的，罚款10000元。

17）深基坑施工不采取防护措施，危及施工人员生命安全及毗邻建筑物或其他设施安全的，第一次罚款20000元。第二次罚款50000元，第三次清退离场。

18）现场动火不符合消防技术标准和规范，未办理动火审批手续的，或消防设施不能满足完好、有效条件的，第一次罚款10000元。第二次罚款30000元，第三次清退离场。

19）违章蛮干、不听劝阻、不服从指挥、违反交通法规、违反劳动纪律的，第一次罚款1000元，第二次罚款3000元，第三次直接清退。危及他人安全与健康，造成他人身体伤害的，除按上述要求进行罚款外，还要承担受害者的医疗等费用。

20）进入施工现场必须规范穿戴承包人配发的安全帽、工作服、反光衣、工作证，不得穿拖鞋、凉鞋。违反上述规定的，每项每人次罚款500元。

9.5分包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重安全隐患，或施工场地被评为不合格，或被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，分包人须立刻采取切实有效措施予以整改，并按第一次罚款2万元，第二次5万元，第三次清退的标准进行处罚。整改效果不明显须进行二次整改的，加罚5万元。分包人拒不整改或造成严重社会影响的，直接清退处理。

9.6分包人在承包人、发包人、监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，分包人须立刻采取切实有效措施按期按要求予以整改，并按第一次罚款0.5万元，第二次1万元，第三次2万元的标准进行处罚，类似问题累计被发现4次，直接清退处理。

9.7分包人因自身原因造成重大安全事故的（含工程质量事故，事故的标准以国务院颁发的《生产安全事故报告和调查处理条例》为准），除由分包人承担各主管部门的所有处罚及赔偿由此造成的一切损失外，分包人必须依照下列约定接受处罚：

发生特别重大事故，罚款750万元

发生重大事故，罚款600万元

发生较大事故，罚款500万元

发生一般事故，罚款400万元

附加处罚标准：每死亡一人罚款50万元，每重伤一人罚款30万元，每轻伤一人罚款10万元。

10、工程质量要求

因分包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，承包人有权要求分包人返工直至符合合同要求为止，分包人应承担返工造成的费用。

11、禁止转包或再分包

11.1分包人不得将本合同项目下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，承包人有权单方部分或全部解除合同，分包人将依法承担因转包或再分包产生的一切不利的法律责任。同时视为分包人违约，分包人须向承包人支付合同价款的20%作为违约金，违约金不足以弥补给承包人第三人造成的损失的，承包人有权对分包人进行追偿。

11.2如承包人决定终止合同，则承包人将停止支付分包人任何工程款项。待承包人从应支付分包人的款项中扣除因分包人转让、转包、分包本合同造成承包人的损失后，如有余额，方可支付给分包人；不足部分承包人将作为分包人的债务向分包人追讨。

12、合同争议：

双方在履约过程中产生争议，应协商解决或请求调解解决，协商或调解不成的，采用下列第（2）种方式解决争议：

（1）向广州仲裁委员会申请仲裁。

（2）向承包人所在地人民法院起诉。

13、施工现场相关规定

本分包项目施工现场的工作卡、工作服和安全帽严格按照公司相关的管理办法执行。

14、保密义务

14.1双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。

14.2除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

14.3本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

15、补充条款：

15.1严禁施工过程中分包人对原工程设计进行变更。因分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致承包人的直接损失，由分包人承担，延误的工期不予顺延。

15.2为避免因分包人拖欠工资导致的纠纷，分包人应按 / 种约定的方式向承包人提交工人工资支付保证金，工人工资支付保证金为  /  元，若发生分包人拖欠工资的情况的，承包人有权直接在工人工资支付保证金中提取相应的金额用予发放所拖欠的工资，分包人不得有任何异议，且应在工人工资支付保证金被扣除之日起 / 日内补足相应的保证金。工人工资支付保证金在工程清算时退还。

（1）自签订合同之日起 ∕ 日内，一次性向承包人提交。否则，承包人有权直接在工程进度款中予以扣留；

（2）由承包人直接在工程款中扣留。

15.3 分包人违约或造成承包人损失的，承包人可以在当期结算中扣除，当期结算不足抵扣的部分，承包人有权扣除相应保证金，保证金不足以赔偿损失时，由分包人另行补足；分包人全面履行合同完毕且通过承包人工程竣工验收后，承包人不计利息返还，待工程保修期满且建设单位资金到位后无息付清。

15.4 其他约定：

15.4.1施工期间，分包人需确保在重要施工节点安排足够的劳务工。若劳务工人数量不能满足施工需要的，承包人将对分包人进行处罚（如双方解约等）

15.4.2工程安全文明施工管理履约保证金按分期签订劳务分包合同中逐期在工程款中暂扣，即按逐期签订的合同价款所占缴交标准比例在工程款中暂扣。缴交标准及退还时间另行约定。

15.3.3分包人应当充分预计到由于政府部门、水务系统相关部门等举行特殊活动（例如安全、质量、卫生等检查）引起的停工，对此，分包人应创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程在合同约定的工期内完成，相关费用已包含在本合同价中，分包人不得以此为由向承包人索取停工费、误工费或多次进退场费等。

15.4.4分包人应当充分预计到本项目需要在合同工期内完成的施工任务而增加的投入（包括但不限增派人员、24小时开工等所有保证措施），对此，相关费用已包含在本合同价中，分包人不得以此为由向承包人另行索取。

15.4.5分包人违反《城镇道路工程施工与质量施工与质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《广州市自来水工程有限公司安全生产奖罚管理办法》、《广州市自来水工程有限公司施工现场安全检查项目处理标准》等相关国家和广州市自来水工程有限公司规定和条款或承包人认定分包人不适合继续承担本项目施工，承包人有权向分包人发出书面解除合同通知，该通知送达分包人时解除合同即生效。

分包人接到通知后，必须在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工场地撤离。停工3天内，承包人对已完成工程量进行清点：只承认分包人已发生并投入且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由分包人自行处理；对于分包人已开工但经检验不合格的工程，分包人必须在限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由分包人自行承担。

15.4.6分包人的工程质量以施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底、现行施工验收规范等作为验收的依据和标准。

15.4.7分包人必须合理开料，严禁浪费，合理计划制作成品数量，禁止剩余成品半成品。在质量合格的前提下，分包人领用的材料必须在定额规定的损耗率的范围内使用和管理，如分包人领用超出损耗率的材料，按承包人材料实际采购价从分包人的工程款中扣除。

15.4.8在承包人料库及工地范围内交付时的卸车费用及交付后的运输、卸车费用由分包人承担。

15.4.9分包人应该充分认识到人员及机械设备进场后存在很多不确定因素【如因工程建设单位（即：发包人、业主）、政府、天气、地理、自然灾害原因等】将使工程进展缓慢、机械设备闲置、人员窝工并因此产生费用风险，由此发生的人工、机械等与此有关的一切费用由分包人承担，分包人不得因此向承包人提出索赔，承包人不承担此项费用风险。

15.4.10分包人应制定甲供材料到货使用计划，甲供材料按计划到达现场，如出现不能及时使用或安装的情况，为此产生的材料运输费、装卸费、保管费、损耗费等一切费用由分包人自行承担。

15.4.11由于本工程施工时间较为紧凑，分包人应按承包人交底时间节点完成计划，因自身原因导致延迟提交工作面，对后续工序时间以及整体完成时间产生影响的，为此产生额外费用以及一切后果由分包人自行承担。

15.4.12在施工过程中如因分包人原因而造成的质量、安全事故或工期延误，经承包人提出书面整改意见后仍未有明显改进的，承包人为追赶整体工期作出的措施，承包人有权另行委派第三方施工队伍进场施工，分包人必须无条件配合，第三方施工队伍的工程费用概由分包人承担。

16、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序（排序在前的文件效力优先）如下：

(1)本合同补充协议、协议书；

（2）劳务中标通知书（如有）；

（3）本合同通用条款；

（4）标准、规范及有关技术文件；

（5）图纸及工程量清单；

（6）劳务投标书及其附件（如有）；

（7）招标文件（如有）。

（8）本合同附件及专用条款约定的其他文件

17、合同生效：

合同订立时间：2021年    月    日；合同订立地点： 广州市越秀区

本合同双方法人代表或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。本合同正本 贰 份，由承包人和分包人各执 壹 份；副本 叁 份，承包人执  贰 份，分包人执 壹 份。

| 承包人：（盖章） | 分包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 联系电话：020-83810054 | 联系电话： |
| 地址：广州市大沙头路3号 | 地址： |
| 银行账号：44001420201050097682 | 银行账号： |
| 签订时间：2021年 月 日 | 签订时间：2021年 月 日 |
| 签订地点：广州市 | 签订地点：广州市 |

劳务分包合同

(第二、通用部分)

第二部分  通用条款

1、承包人

1.1承包人权利和义务：

1.1 .1负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

1.1.2统筹安排、协调解决非分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

1.1.3 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，保证所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施符合施工需要。

1.1.4 随时对分包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。

1.1.5 及时签认劳务作业变更洽商及确认分包人停工、窝工所造成的损失。

1.1.6 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。

1.1.7督促分包人检查工人持证情况。

1.1.8在发现分包人存在未按照约定履行本合同行为时，有权自发现之日起7日内书面告知分包人并提出异议。

1.1.9 分包人按约定完成劳务作业，必须由承包人或施工场地内的第三方进行配合时，承包人应配合分包人工作或确保分包人获得该第三方的配合。

1.2承包人委托代理人

承包人委托代理人依据合同并在其授权范围内履行其职责。人员如有变动，应提前7日书面通知分包人。

2、分包人

2.1分包人权利和义务：

2.1.1组织具有相应资格证书的工人投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

2.1.2按照广州市水务局和公司现行的工人工资分账管理、实名制管理等相关规定，按时足额支付劳动者工资，为劳动者办理社保登记等。

2.1.3按承包人施工计划要求，提交与施工计划相应的劳动力安排计划，经承包人批准后实施。按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从承包人安全施工管理，按政府劳动保护用品配备要求自备施工人员劳动保护用品，确保施工安全。

2.1.4承担由于因自身责任、原因所造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定等造成承包人及其他任何第三方的损失。

2.1.5自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受承包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，分包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，赔偿以实际损失为准。

2.1.6按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

2.1.7妥善保管、合理使用承包人提供给分包人使用的机具、周转材料及其他设施。做好成品保护工作。

2.1.8分包人应与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向承包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。

2.1.9配合承包人按工程承包人或行政主管部门要求进行的涉及分包人工作内容、施工场地的检查；配合承包人对隐蔽工程的验收工作。承包人或施工场地内第三方的工作必须由分包人配合时，分包人应按承包人的指令予以配合，相应的配合费用由承包人或施工场地内第三方与分包人协商支付。

2.1.10 分包人在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址、文物、化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，分包人应立即保护好现场并第一时间通知承包人。

2.1.11 劳务作业全部内容经验收合格后，分包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付承包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付承包人。

2.1.12在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起7日内书面告知承包人并提出异议。

2.1.13按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险和意外伤害保险。费用已含在合同价款内，相关手续由分包人负责。

2.1.14其它分包人应当承担的义务。

2.2分包人委托代理人

分包人委托代理人依据合同并在其授权范围内履行其职责。人员如有变动，应提前7日书面通知分包人。

3、工期延误

对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：

（1）不可抗力；

（2）设计变更和工程量增加；

（3）分包人以书面形式提出申请，但自提交申请之日起承包人相关约定日内或书面申请的答复期限届满仍未能从承包人获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；

（4）承包人同意的其他情况。

4、误期赔偿

除不可抗力外，因承包人原因造成分包人发生停工、窝工的，分包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容向承包人提出申请适当延长工期书面报告，承包人应于14日内就延长完工日期给予书面答复，分包人不得因此提出任何异议或索赔。如因分包人原因造成的停工、窝工、返工，每逾期一日，分包人须向承包人支付  承包人相关约定 元的违约金；逾期达承包人相关约定日，分包人仍未完工并通过承包人验收的，承包人除有权要求分包人按前款约定要求支付违约金，且有权单方解除本合同。

5、不可抗力：

5.1不可抗力事件发生后，觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，另一方全力协助并采取措施。承包人认为分包人应当暂停工作的，分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内分包人应向承包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，分包人应每隔7天向承包人通报一次受害情况。

5.2不可抗力结束后14天内，分包人应向承包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

5.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

5.4分包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。

6、送达：

本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7个工作日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。

一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。

送达方式适用于以下情况：

（1）分包人要求承包人依照约定进行结算或支付分包合同进度款；

（2）分包人表示因承包人原因造成工期延误；

（3）分包人要求承包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸；

（4）分包人要求承包人停止违约行为的；

（5）要求承包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工；

（6）承包人要求分包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的；

（7）承包人要求分包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为；

（8）本合同第二部分1.1.8、2.1.12所列事项；

（9）其它情况，双方在专用条款中约定。

7、事故处理：

7.1 发生重大伤亡及其他安全事故，分包人应在事故发生后第一时间通知承包人。承包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

7.2承包人要积极配合分包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。

8、工程变更：

8.1施工中如需对原工作内容进行变更，承包人应提前7天以书面形式向分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。分包人按照承包人发出的变更通知及有关要求，办理有关变更手续：

8.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

8.1.2增减合同中约定的工程量；

8.1.3改变有关的施工时间和顺序；

8.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。

8.2非分包人原因造成的变更导致合同总价款的增加，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同总价款应相应减少，工期相应调整。合同总价款变更后的结算及支付由双方另行协商确定。

8.3由分包人原因造成的变更费用和由此导致承包人的直接损失，由分包人承担，延误的工期不予顺延。

9、合同总价款计算规则及构成方式：

本工程的合同总价款包含社会保障费等税费。计算规则按专用条款规定。

10、合同价款的支付及结算方式：

承包人按合同向分包人支付合同价款。分包人应在承包人支付前向承包人出具合法有效的发票，并在收到相应款项后承包人相关约定日内将发放到工人的付款凭证交付承包人。

合同价款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。

11、安全事故责任

由于分包人在施工中因违反国家有关质量安全管理制度和规定或不能落实安全施工方案或不服从承包人安全施工管理所造成的安全事故责任由分包人承担，因此造成承包人损失的，分包人应赔偿承包人相应损失。

12、违约责任：

12.1承包人违约责任

当发生下列情况时：

（1）承包人未能按约定的款项类别、金额、分包人指定账户和时间支付相应款项。

（2）承包人不按约定核实分包人完成的工程量。

（3）承包人未能履行或不按约定履行合同中约定的其他责任和义务。

承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给分包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由承包人继续履行的其他责任和义务。

12.2分包人违约责任

当发生下列情况时：

（1）分包人因自身原因延期交工的。

（2）分包人施工质量不符合本合同第一部分协议书第7条约定的质量标准，除工期不予延长、按承包人要求限期整改外，分包人须向承包人支付违约金    元；逾期不予整改或累计整改达承包人相关约定 次，仍不符合要求的，承包人有权不支付余下款项、单方解除本合同。

（3）分包人未达到约定的 国家或承包人相关约定 规定的安全文明施工标准，应根据承包人的要求限期整改；限期未予整改或累计整改达   次仍不符合标准的，承包人有权单方解除本合同，若因此对承包人造成损失的，分包人应予赔偿。

（4）分包人以非正当方式（包括围堵、占据施工现场、承包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、承包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向承包人提出要求的行为。

（5）分包人未能履行或不按约定履行合同中约定的其他责任和义务，每违反一次，分包人须向承包人支付违约金 承包人相关约定 元，累计达承包人相关约定次的，承包人有权单方解除本合同。

除合同另有约定外，分包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。分包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由分包人继续履行的其他责任和义务。

13、合同争议：

发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续。同时，应保护好已完工作成果。

（1）一方违约导致合同确已无法履行；

（2）经双方同意终止或解除合同；

（3）仲裁机构裁定终止或解除合同；

（4）人民法院判决终止或解除合同；

14、合同解除：

14.1分包人和承包人协商一致的，可以解除本合同。

14.2承包人与建设单位的施工总承包合同（专业承包合同）解除的，承包人可以向分包人发出书面通知解除本合同，除按实际履行情况合同价款外，承包人无须对分包人承担任何责任。

14.3承包人不按照本合同的约定支付合同价款，分包人可以停止工作。承包人超过28天仍不支付合同价款，分包人可以向承包人发出书面通知解除合同。

14.4分包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，承包人可以书面告知分包人并要求其限期完全、恰当履行合同义务。分包人逾期不能按约定履行义务或累计整改达三次仍不符合本合同或承包人要求的，承包人可以发出书面通知解除合同。

14.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，合同任意一方可向另一方发出书面通知解除合同。

14.6本合同约定的解除条件成立时，承包人应通知分包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，分包人应在    日内撤离现场。分包人未按时退场，给承包人造成经济损失的由分包人负责赔偿。承包人不按约定支付解除合同结算价款，影响分包人及时退场的或给分包人造成经济损失的，由承包人负责赔偿。

14.7合同解除后，分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出施工场地。承包人应为分包人撤出提供必要条件。

14.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当承担违约责任，并赔偿因合同解除给对方造成的损失。

15、合同终止

双方完全履行合同全部义务，合同总价款支付完毕，分包人向承包人交付劳务作业成果，并经承包人验收合格后，本合同终止。

16、合同备案

承包人和分包人根据规定将本合同备案。

17、补充条款

在专用条款中约定。

广州市建设工程承发包廉洁协议

立协议单位

承包人（全称）：广州市自来水工程有限公司

分包人（全称）：

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止建设工程承发包过程中不正之风和腐败现象的发生，根据国家、省和广州市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《广州市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，特订立本协议如下：

一、承包人、分包人应当自觉遵守国家、省和广州市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、承包人及其工作人员不得以任何形式向分包人索要和收受回扣等好处费。

三、承包人工作人员应当保持与分包人的正常业务交往，不得接受分包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在分包人报销任何应由单位和个人支付的费用。

四、承包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、承包人工作人员不得要求和接受分包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

六、承包人工作人员不得在分包人兼职以及向分包人介绍家属或者亲友从事与承包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、分包人及其工作人员不得利用向承包人单位及其工作人员行贿、提供回扣或者其他好处等不正当手段承揽工程。

八、分包人不得为谋取私利擅自与承包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、分包人不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请承包人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、分包人不得为承包人单位和个人购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。

十一、分包人如发现承包人工作人员有违反上述协议者，应向承包人领导、承包人上级单位或纪检监察、检察机关举报。承包人不得找任何借口对分包人进行报复。承包人工作人员向分包人索贿，经分包人检举，被纪检监察、检察机关立案查处认定的，分包人有权从承包人获得被索贿款1～3倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的办案费由承包人索贿人承担。

十二、承包人发现分包人有违反本协议或者采取不正当的手段行贿承包人工作人员，承包人根据具体情节和造成的后果追究分包人的违约责任。由此给承包人单位造成的损失均由分包人承担。分包人在工程项目建设中贿赂承包人工作人员，被纪检监察、或司法机关立案查处的，承包人有权终止工程项目施工合同，由此导致承包人所造成的损失以及发生的一切费用均由分包人承担。.

十三、本廉洁协议是工程承发包中承包人、分包人的行为规范，应共同遵守，搞好工程建设和廉政建设。

| 承包人：广州市自来水工程有限公司 | 分包人： |
| --- | --- |
| 地址：广州市大沙头路3号 | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 经办人： | 经办人： |

工程项目安全生产、文明施工和环境保护管理协议书

甲方（全称）：广州市自来水工程有限公司

乙方（全称）：

为了切实落实安全生产的主体责任，维护双方利益，共同搞好工程项目管理，保证施工顺利进行，确保施工人员在施工生产作业过程中的安全与健康，确保工程质量，保证安全生产、文明施工和环境保护，依据国家《安全生产法》《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《环境保护法》及现行的国家、省、市有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工安全管理友好协商，达成如下协议：

一、责任范围：乙方要承担广州市自来水有限公司供水管网抢修、抢险工作管道安装、交通疏导员、安全文明班组、抢修候值等劳务分包工程项目分包施工中的安全生产、文明施工和环境保护管理责任。

二、责任期限：自承包人通知的开工日期起至乙方所承担的工程项目经甲方或有关部门最终验收合格，人员撤离现场时止。

三、双方责任义务

（一） 完成安全生产、文明施工和环境保护指标：

安全生产指标：安全事故0宗；安全生产事故死亡人数0人；无重大中毒事故以及群发性传染病；新工人的三级安全教育和安全技术交底率100%；特种作业人员持证上岗率100%；安全隐患整改及时率100%。

文明施工和环境保护指标：严格执行广州市住房和城乡建设委员会印发的《建设工程落实文明施工“6个100%”管理要求的细化措施》《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集》及公司《项目标准化管理手册》中的相关规定。

（二）认真贯彻国家及省市有关安全生产、文明施工和环境保护的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。

（三）建立健全工程项目安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本工程项目安全生产、文明施工和环境保护条件所需资金的投入和有效使用。

（四）工程开工前要编制施工组织设计（方案）、施工现场临时用电组织设计（方案）、专项施工方案，要按规定履行审核、审批手续，经业主、监理等单位签字（同意）后实施。

（五）根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质[2008]91号)要求，施工现场各自必须配备持有安全生产考核合格证书的专职安全生产管理人员，并根据所承担的工程量和施工危险程度增加。

（六）根据《广州市建筑施工实名制管理办法》和《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》以及市水务局、市水投集团及公司的相关工作要求，落实施工人员实名制和工人工资的支付工作。

（七）进入施工现场的作业人员需符合工程所在地的劳务用工规定，按有关规定办理劳务注册和购买相关保险等。

（八）对双方管理人员和作业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底。

（九）必须坚持“验收合格，才能使用”的原则。对各类基坑与沟槽支撑及支护、支搭好的水平安全网和立网、脚手架、模板支撑、临时电气设备设施、各种机械设备、安全防护用品，要按相关的验收制度进行验收，验收合格后才能投入使用。

（十）严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。

（十一）当发生事故，应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级有关部门报告。

四、甲方权利和责任义务

（一）甲方对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查，负责制定安全生产技术措施并督促实施，指导、督促乙方管理人员及作业人员严格按照安全技术要求和操作规程作业。

（二）甲方成立项目管理组织架构，负责对乙方进行管理，相关管理人员应管理到位，切实履行管理职责，并注意做好与乙方沟通工作。

（三）甲方应在工程施工前向乙方进行工程施工交底，包括安全、质量、技术、文明施工、环境保护和资料管理等各方面的交底。

（四）甲方负责对特种作业人员的资格进行审查，发现无证人员上岗的，应立即制止作业，并有权要求乙方清退无证作业人员。

（五）甲方各级管理部门和人员对乙方的安全生产、文明施工行为实行监督检查，对违反安全生产标准和规章制度的行为进行纠正，遇有重大危险隐患，有权要求乙方停工整改。

五、乙方权利和责任义务

（一）单位资质要求：

乙方在满足其营业执照、施工资质、安全生产资质所需安全生产条件进行施工，符合《公司专业分包工程安全生产管理办法（试行）》中的相关要求，并应遵守现行国家、省、市相关法律法规和以及甲方制定的安全生产、质量管理、治安管理、消防安全、文明施工和环境保护的规章制度，采取并落实安全防护措施，消除隐患。

（二）人员资质要求：

1.乙方在开工前必须组建分包工程项目管理小组，项目管理小组应设置包括项目负责人、施工安全负责人和消防安全负责人，施工员、技术员、安全员、质检员、资料员、材料员、设备员等管理人员，持证上岗并报备甲方存档。

2.乙方人员进场，必须及时如实向甲方填报进场人员的姓名、性别、身份证号、年龄、工种、家庭住址等信息；进场人员必须符合国家规定的用工条件及甲方使用要求，所报人员名册应与实际相符。严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员（如违法犯罪人员等），不得安排作业人员带病上岗和连续加班。

— 4 —

3.乙方负责提供自有的特种作业人员有效的操作资格证和特种设备检验检测合格证，并报备甲方存档。禁止无证人员从事特种作业和使用无检验检测合格证的设备。

（三）责任制落实

1.乙方项目负责人依法对本单位所承包项目工地的安全生产、文明施工和环境保护工作全面负责。乙方应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，制定、文明施工和环境保护专项方案，对所承担的分包工程进行定期和专项安全、文明施工检查，并做好安全检查记录。

2.乙方的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对所分包的工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

3.乙方应当服从甲方的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任。

乙方指定   ／   为项目负责人，社保号：       ／      ，联系电话：       ／      。乙方指定   ／    为施工现场负责人，身份证号：       ／        ，联系电话：    ／       。

（四）安全资金落实

乙方保证所承担的分包工程项目安全生产条件所需资金的投入，乙方对列入所承包工程预算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于该工程的施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

（五）劳动保障、安全防护要求：

1.乙方负责为进场作业人员提供必要的、质量合格的劳动保护用品（如安全帽、安全带、手套、工作服、工作鞋等），并督促作业人员正确使用、佩戴劳动防护用品，及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律和冒险作业的行为。

2.乙方按照法规规定，负责购买建筑工程保险，支付保险费。

（六）人员安全管理要求：

1.乙方指定专人担任班组义务安全监督员，督促班组开展班前安全活动，并定期向甲方报送班组安全活动记录。

2.乙方人员在施工前，必须接受甲方入场安全、文明施工教育和安全技术交底。乙方要建立安全教育培训档案，对未经安全教育培训或安全考核不合格的人员不得安排施工作业。乙方要将有关安全作业的要求向作业班组、作业人员做出详细说明，书面告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害，并由双方签字确认。

3.乙方负责作业人员的安全生产、文明施工管理，组织作业人员入场前以及专项（危险性较大的分部分项作业）的安全、文明施工教育、交底；保证操作人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施，并督促作业人员自觉遵守安全生产的各项规章制度。

4.乙方必须配备电气专业技术人员或操作人员，持证上岗。严禁安排无证人员上岗操作和非电工私拉乱接用电设备和电源线，乙方所用电箱及其他用电设备必须符合有关安全用电规范、标准规定，对管辖范围内的施工用电负有安全管理责任。

5.禁止使用童工。禁止容留16周岁以下的少年儿童在工地。

（七）安全技术交底、操作规程要求：

乙方应落实甲方安全技术交底和安全技术措施的要求，按照交底要求和各项操作规程要求组织施工作业，不得擅自改变施工方案、图纸设计要求，并结合现场分部分项工程作业环境实际，制订相应的保质量、保安全、保文明施工等措施，严格组织实施。

（八）机具设备安全管理要求：

乙方的机具设备在投入使用前，应向甲方备案，申报机具设备的规格、型号、数量、安全状况等并负责安全使用，使用操作符合国家及省市有关安全、质量、技术规范、标准，严禁机具无安全防护装置和“带病”运转、使用。乙方对所使用（租用）的机械设备（含特种设备）负有安全管理和维护保养的责任。

（九）消防、用电、卫生、交通、治安等安全管理要求：

1.乙方应加强对施工现场的管理，严格执行各项质量安全管理规定和操作规程，并采取有效措施防止发生质量、安全、火灾、交通安全等事故。

2.乙方搭设的临时设施（包括工棚、宿舍等）必须符合国家有关安全规定要求，临时设施搭设施工前明确指定项目负责人及安全、防火责任人，同时上报甲方项目部，并办理有关验收手续，做好安全管理，落实防火、防触电措施。工棚、宿舍等不得私自拉接电热水器（含电热棒）、电炉、自制电热毯、电风扇等用电设备、设施；不得私自容留外来人员住宿。

3.乙方在工地设置饭堂，应报经卫生部门批准，并落实饮食卫生措施，不得采购不符合卫生要求的食物原料或半成品，不得供应变质食品，防止食物中毒，落实灭鼠、灭蝇等措施。

4.乙方要维护好施工范围内的交通、治安和生产秩序，进入现场的外来人员（含民工），必须按所在地区规定办理暂住证等手续。

（十）应急措施与预案

乙方要对照所承包工程项目的实际情况制定应急预案，告知作业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并组织应急培训和组织应急演练活动。乙方应当指定兼职的应急救援人员和配备必要的应急物资。

（十一）监督检查要求：

乙方要接受甲方各级职能管理部门和项目经理部的监督检查管理，同时也要接受行政部门、建设单位、监理单位等安全检查人员依法实施的监督检查，对检查提出的问题和隐患，乙方要落实“四定”（定人员、定时间、定措施、定责任）及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。

（十二）“三违”管理要求：

乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，可对甲方不安全、不文明的指令要求有权拒绝，发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

（十三）后果处理要求：

在施工中，由于乙方的违章或乙方的原因造成的安全隐患问题而被有关单位、部门经济处罚的，乙方要按时交纳罚金，并根据问题的具体情况落实整改措施。乙方因违反国家省市法律法规和甲方有关规章制度或乙方不服从甲方管理、乙方安全措施不力而发生事故的，甲方将按法律法规和有关管理规章制度处理，乙方要承担主要责任，因此而发生的费用，由乙方承担。甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。

施工过程中，因乙方不服从管理，甲方要求乙方落实整改的安全隐患而不履行整改的，甲方有权先行整改，所发生的一切费用，在该工程的安全措施费中扣除，所需费用以甲方核准的费用为准。

六、工程管理制约措施

（一）甲方应认真检查监督乙方工作，发现问题要及时指出，对乙方在履行分包责任过程中不符合工程质量、安全、技术、进度、资料、文明和环境保护施工等各方面要求的，可开具整改通知书，限期整改。

（二）乙方工程进度款审批控制方法：由乙方单位根据工程任务完成情况提出申请，由甲方根据乙方履行合同的情况审核审批。

（三）若乙方管理不到位，在工程质量、安全、技术、进度、资料、文明施工、环境保护、消防、卫生、保卫等各方面出现较严重问题，甲方可对乙方做出暂缓发放进度款或扣留部分进度款的处理。

（四）乙方在工程实施过程中不接受甲方管理，对甲方提出的整改意见屡次整改不力，施工能力难以履行合同任务的 ，甲方有权部分终止或终止该分包合同。

（五）乙方不服从甲方安全生产管理或连续发生事故的，甲方有权终止合同，其损失由乙方负责，对盲目施工和损坏市政管网（供水、供电、煤气、通讯等）公共设施的进行批评教育和经济处罚，直至清退。

（六）乙方应向甲方缴交工程安全文明施工管理履约保证金。每宗分包工程的缴交标准按分包合同造价：10万元以下（不含10万）缴交1000元，10万元至1000万元（不含1000万）缴交金额为分包合同造价的1%，1000万元至5000万元（不含5000万）缴交金额为分包合同造价的0.5%，5000万元以上缴交金额为分包合同造价的0.3%。合同签订后十天内，乙方应主动到甲方财务部门缴交工程文明施工管理履约保证金，否则，甲方有权在向乙方支付的第一次工程款中扣留该款项。

七、违约处罚措施

（一）乙方被开具整改通知书后整改措施不到位，不按时，复检不合格的，视安全隐患情节严重程度处，按照《公司安全生产奖罚管理办法》相关条款执行处罚；整改内容安全隐患项目重复出现的，加倍罚款。乙方应及时交纳罚款，否则甲方有权在工程安全文明施工管理履约保证金中以双倍罚款执行扣罚。在项目工程竣工验收后，由乙方提出申请，甲方审核并加具意见后，由甲方财务部门无息退还履约保证金给乙方。

（二）由于乙方的不安全生产、不文明施工、野蛮施工、冒险施工导致项目工地被建设行政主管部门、行业主管部门、安全生产监督管理等部门给予安全生产处罚或因安全生产、文明施工、环境保护问题被通报批评、扣罚甲方诚信评分影响到招投标资格的，乙方应负主要责任，全额扣罚上述履约保证金，并由甲方追究乙方其他相关责任。

（三）由于乙方原因造成工程项目工地违反了国家《安全生产法》的第六章《法律责任》条款的，乙方应负主要责任，全额扣罚上述履约保证金，并由甲方追究乙方其他相关责任。

（四）由于乙方原因导致工程项目工地出现人员工伤、死亡事故的，乙方应负主要责任，全额扣罚上述履约保证金，并由甲方追究乙方其他相关责任。

八、本协议适用于所有广州市自来水工程有限公司及其子公司发包的工程。

九、协议份数：本协议书一式四份，甲、乙双方各执两份。

十、由于国家省市法律法规和甲方安全生产规章制度的修订、更新施行，若本协议条款有与国家省市法律法规冲突的地方，应按照国家省市法律法规执行。

| 承包人：广州市自来水工程有限公司 | 分包人： |
| --- | --- |
| 地址：广州市大沙头路3号 | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 经办人： | 经办人： |
| 联系电话：020-83810054 | 联系电话： |

分包农民工工资委托总包代发协议书

甲方（总承包单位）：广州市自来水工程有限公司

乙方（分包单位）：

现根据《保障农民工工资支付条例》、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》(粤人社规〔2018〕14号)、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《广州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》（穗治欠办发〔2020〕16号）等有关规定，为执行工人工资支付分账管理，并委托甲方代发乙方在本项目聘用的农民工工资，双方就本项目乙方的农民工工资由总包代发事宜协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 本协议中所指工资仅为乙方委托甲方代发其聘用的农民工工资，农民工社保、个人所得税的申报以及其他须缴纳的费用均由乙方自行负责。甲方代发的工资为乙方的进度和结算款中的一部分。

第二条 乙方委托甲方在  广州市自来水有限公司供水管网抢修、抢险工作管道安装、交通疏导员、安全文明班组、抢修候值等劳务分包  项目开立的农民工工资专用账户代发其雇佣的农民工工资时，该代发的行为不代表被支付工资的农民工与甲方及其所属项目部之间存在劳动合同关系及其他权利义务，被发放工资的所有农民工均与乙方签订劳动合同，是乙方雇佣的农民工，与甲方没有任何劳动合同关系，甲方只是受委托代发乙方聘用的农民工工资。

第三条 乙方对其所招用的农民工负直接责任，农民工劳动合同签订、平台实名制信息录入、工资发放标准制定、考勤等工作仍由乙方自行负责，甲方只是负责代乙方发放其雇佣的农民工工资。

第四条 乙方负责向甲方提供其雇佣农民工的姓名、身份证号码及银行卡等足额发放工资所需资料，并保证该资料真实有效，因资料真实性而引起的任何纠纷或损失，均由乙方承担责任。

第五条 乙方须在发放工资之日的前3个工作日内，将代发的工资表以书面加盖公章的形式送交甲方项目部劳务员。乙方工资表中农民工如有变动，应将变动人员的清单以书面形式及时通知甲方，以免造成代发工资不成功。

第六条 乙方为农民工工资发放个人所得税代扣代缴义务人，甲方仅根据乙方提供的工资表代发其农民工工资，由此产生的个人所得税涉税风险由乙方承担。

第七条 乙方必须服从甲方有关农民工工资支付的监督管理，并在每次向甲方申请代发其农民工工资前，向甲方承诺其在本项目没有拖欠农民工工资，否则由此导致拖欠或克扣农民工工资造成群体性事件或其他不良行为的责任由乙方承担。

第八条 甲方保证代发的工资额数和总数与乙方提供的工资表金额一致，乙方保证提供给甲方的代发工资表中农民工的信息和工资金额必须准确，如因乙方提供错误的信息和工资金额导致农民工工资未能及时足额发放或造成其它经济纠纷和损失的责任均由乙方承担。

第九条 乙方录入广州市建设领域管理应用信息平台的农民工实名制信息必须与进入施工现场上岗作业的农民工的身份信息相对应，并在平台做好农民工考勤工作，确保进入施工现场上岗作业的农民工劳有所得。乙方雇佣的农民工退场时，须及时通知甲方更新实名制花名册，配合甲方劳务员做好工资代发审核工作，确保甲方精准代发乙方雇佣的农民工工资。乙方向甲方提供的代发工资表的农民工身份信息与其录入广州市建设领域管理应用信息平台的农民工实名制信息不一致或未在信息平台录入的，甲方有权不予代发身份信息不一致或未录入信息平台的农民工工资，由此产生的责任由乙方承担。

第十条 乙方须将建立的农民工考勤、工资结算和支付等管理台账以及农民工实名制登记信息和劳动合同（附农民工身份证复印件）抄送甲方，并于每次申请代发工资时向甲方报备。

第十一条 本协议是原合同的补充完善，与原合同效力等同。本协议与原合同不一致的，以本协议约定为准；本协议未明确更改的，仍按原合同约定执行。

第十二条 本协议自双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

第十三条 本协议正本  二   份，双方各执一份；副本  四   份，其中甲方执  三   份，乙方执   一  份。协议正、副本具有同等效力，但当协议正本与副本的表述不一致时，以协议正本为准。

总承包单位（盖章）：                    分包单位（盖章）：

地址：广州市大沙头路3号                地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

经办人：                                经办人：

联系电话：                              联系电话：